| 章节 | 项目类别 | 序号 | 项目名称 | 建设规模及主要建设内容 | 总投资 （万元） | 建设周期 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 开始年份 | 结束年份 |
| 1实施生态保护战略 1.实施生态保护战略 1.实施生态保护战略 | 1.1森林生态保护 | 1 | 韩家园林业局森林防火视频远程监控系统二期建设 | 新建森林防火视频监控系统，购置设备及安装，监控面积39902公顷。 | 2600 | 2020 | 2021 |
|  |  | 2 | 韩家园林业局大型灭火装备建设项目 | 大型全道路多功能履带式森林消防车、全地形运兵车、隔离带开设机、机具运输车等。 | 1500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 3 | 韩家园林业局管护站及远程监控系统建设项目 | 设立建全47个管护站远程监控系统， 规划管护用房45座。 | 2500 | 2023 | 2026 |
|  |  | 4 | 韩家园林业局停机坪 建设项目 | 新建停机坪13处，总面积32500平方米。 | 1300 | 2021 | 2025 |
|  |  | 5 | 韩家园林业局直升机取水池建设项目 | 新建直升机取水池7处，总面积17500平方米。 | 700 | 2021 | 2025 |
|  |  | 6 | 森林防火扑火综合能力提升项目 | 购置灭火设备、防火设备和通讯指挥系统；改造营房9处、新建营房4处。管护站、检查站共计43处安装太阳能供电系统、电子横杆、巡护车辆43台、皮卡宣传车12台。 | 5800 | 2021 | 2025 |
|  | 1.2环境资源保护 | 7 | 双河源国家湿地公园 建设项目 | 双河源湿地公园配套基础设施建设，完善湿地保护系统，湿地种群繁育站及相关基础设施建设。 | 8000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 8 | 韩家园林业局新建1个地级自然保护小区建设项目 | 全局新建1个地级自然保护小区项目。 | 200 | 2022 | 2023 |
|  |  | 9 | 韩家园林业局退耕还湿植被恢复项目 | 全局退耕还湿植被恢复项目。 | 5000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 10 | 韩家园林业局有害生物 综合治理工程 | 健全以林场测报网络为骨干、常年监测与定期普查相结合，建立快速准确的信息采集、传递、处理、决策系统，实现监测数据处理现代化，信息传输网络化，防治决策科学化。 | 1500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 11 | 生态保护与建设工程 | 实施新一轮退耕还林工程、生态公益林保护工程、石漠化治理工程、水土保持工程、长防林工程等生态建设工程。 | 9000 | 2022 | 2025 |
|  |  | 12 | 生态保护红线 | 完成生态保护红线勘界定标、管理平台建设。 | 1000 | 2023 | 2025 |
|  | 1.3环境综合治理 | 13 | 韩家园林业局水源地 保护设施 | 在林业局的水源地和旧城区泵房周边3公里内建设安全防护栅栏、建设备用大口井，设立标识牌40块，视屏监控系统2套。 | 1000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 14 | 采金矿体植被恢复 | 湿地修复面积5300多公顷,共计293个地块。 | 53500 | 2022 | 2025 |
|  |  | 15 | 兴隆金矿矿山地质环境 治理项目 | 项目区总占地面积为8001997平方米，项目主要工程为土地平整，河道治理，植被恢复。 | 8900 | 2021 | 2025 |
|  |  | 16 | 三卡乡宽河村崩塌地质灾害勘查与治理项目 | 坡面危岩清理工程＋主动防护网锚固工程＋被动防护网工程＋挡土墙工程。 | 500 | 2021 | 2025 |
|  | 1.4管护区经济 | 17 | 呼玛县林业管护房建设项目 | 四个林场对现有面积小的管护站进行改造重建。 | 840 | 2021 | 2022 |
|  |  | 18 | 中心苗圃改址重建项目 | 苗圃区内砂石路5.0km；通苗圃主路2km（已做完可研的2.2公里苗圃路）苗木窖1座；机井1口；供电线路3km变压器1台。 | 2000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 19 | 呼玛县生态管护建设项目 | 四个林场各建一处200平方米野外中心管护站。 | 1800 | 2020 | 2022 |
| 2.实施产业提升战略 2.实施产业提升战略 2.实施产业提升战略 2.实施产业提升战略 2.实施产业提升战略 | 2.1绿色矿业发展 2.1绿色矿业发展 | 20 | 呼玛县旁开门银金矿 | 采、500吨选厂建设 | 17000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 21 | 呼玛县天望台山岩金矿 | 采、选厂建设 | 17000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 22 | 呼玛县旁开门北高地 银金矿 | 采、选厂建设 | 15000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 23 | 黑龙江虹京矿业有限公司 北西里钒钛磁铁矿项目 | 年处理矿石165万吨，年产铁精粉33万吨、 钛精粉3万吨 | 92000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 24 | 呼玛县余庆老沟 西山岩金矿 | 采、选厂建设 | 12000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 25 | 呼玛县内查班河铁矿 | 采、选厂建设 | 12000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 26 | 呼玛县二十四号桥 东山岩金矿 | 采、选厂建设 | 11000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 27 | 呼玛县吉龙沟北岩金矿 | 采、选厂建设 | 15000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 28 | 芙蓉山珍珠岩矿砂加工 | 采、选厂建设 | 8000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 29 | 兴安桥铁矿项目 | 拟今年正式投入生产，日生产量在1200-1500吨，年利润1亿元。 | 18000 | 2020 | 2022 |
|  |  | 30 | 天望台山岩金矿 | 正在详查阶段，勘查面积34.18平方公里。 | 12000 | 2022 | 2022 |
|  |  | 31 | 十八站鸥浦煤矿资源 扩储项目 | 增扩煤炭储量1230万吨,面积1.89平方公里。 | 12000 | 2020 | 2023 |
|  |  | 32 | 天然饮用水加工项目 | 拟建设年产矿泉水10万吨生产线，主要建设灌装车间、制瓶车间、原材料库、成品库、机修车间、检验化验中心、车库、锅炉房、水泵房、消防池、综合办公楼、收发室等工程，购置矿泉水制瓶生产线和灌装生产设备。 | 4500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 33 | 水泥预制件加工厂 | 建设水泥制品生产线。建设厂房及购置设备。 | 1500 | 2021 | 2022 |
|  | 2.2高质量工业发展 2.2高质量工业发展 | 34 | 山野菜（食品及蔬菜） 冻干项目 | 建设常温库、恒温库、制冷机组房、包装车间等。购置设备包括制冷机组、蒸发式冷凝器等。 | 11600 | 2021 | 2022 |
|  |  | 35 | 大豆蛋白提取加工项目 | 主要建设年加工10万吨大豆，年产1.5万吨大豆油生产线，年产2 万吨大豆蛋白生产线，8000吨大豆纤维生产线，包括75吨蒸汽锅炉和污水处理系统。 | 20900 | 2021 | 2022 |
|  |  | 36 | 肉牛屠宰厂建设项目 | 建设肉牛屠宰生产线，产品包装车间及冷库。 | 2000 | 2024 | 2025 |
|  |  | 37 | 沙棘系列产品加工项目 | 建设沙棘饮料、沙棘油等生产线。 | 2000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 38 | 野生浆果加工项目 | 拟选址在呼玛县工业园区，占地面积26680平方米，主要包括厂房、原料库、冷冻保鲜库、成品库、办公室、配电室及锅炉房等工程。 | 2000 | 2022 | 2023 |
|  |  | 39 | 饲料加工项目 | 拟建加工车间2000平方米，原料、成品仓4000平方米，综合楼1000平方米，1万吨饲料生产线。 | 6000 | 2022 | 2023 |
|  |  | 40 | 玉米深加工项目 | 建筑面积36534平方米，年处理10万吨玉米:生产6.5万吨玉米淀粉、1.3万吨玉米蛋白粉、1.5万吨玉米纤维和6000吨玉米胚芽等。 | 12160 | 2023 | 2024 |
|  |  | 41 | 中药材提取加工项目 | 购置安装中药材初加工，及提取生产线2条， 建设厂房、仓库、办公室。 | 5000 | 2022 | 2023 |
|  |  | 42 | 中药材饮片加工项目 | 建设中药材饮片加工车间，购置清洗、切片，筛选、包装生产线。 | 2000 | 2023 | 2024 |
|  |  | 43 | 韩家园林业局水飞蓟 种植加工项目 | 拟建一座现代化生物提取加工厂， 年收入26276万元。 | 12000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 44 | 呼玛县花青素萃取 生产加工项目 | 浆果类精深加工生产线、厂房、仓储等。 | 5000 | 2021 | 2023 |
|  |  | 45 | 呼玛县中药材产业化 发展项目 | 种植500公顷中药材，建设初加工厂，建设中药材仓储交易中心，加工车间926平方米、 仓库1140平方米。 | 15000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 46 | 中医药特色小镇建设项目 | 打造与中医药科技园、中药材种植、中医药特色调理治未病堂馆、田园风情生态休闲旅游等结合的养生体验和观赏基地。 | 5000 | 2022 | 2024 |
|  |  | 47 | 呼玛县绿色大豆加工项目 | 总投资1500万元，建设豆油加工生产线和豆饼 深加工生产线，建设仓库、办公室。 | 1500 | 2021 | 2023 |
|  |  | 48 | 呼玛县最美网红综合型 食品加工厂建设项目 | 工厂房屋建设及装修、基础设施、绿化，加工设备，产品研发，产品包材等。 | 2500 | 2012 | 2022 |
|  |  | 49 | 呼玛县工业园区基础设施 建设项目 | 新建供热管线共计4296米，新建阀门井共为18座，单向式直埋型注套节（补偿器）8对，新建换热站1座。 | 1300 | 2021 | 2022 |
|  | 2.3现代服务业 | 50 | 呼玛综合物流园区项目 | 本项目总占地面积60000㎡ 。新建1万吨恒温库及相应辅助设施，总建筑面积52500㎡。 | 16000 | 2024 | 2025 |
|  |  | 51 | 呼玛物流中心建设项目 | 70000平方米。 | 6000 | 2021 | 2023 |
|  | 2.4可再生能源建设 | 52 | 27WM分散式风力发电项目 | 在原韩家园金矿家属区，建设风机9座。 | 21600 | 2022 | 2024 |
|  |  | 53 | 15WM分散式风力发电项目 | 建设地点在原兴隆金矿家属区，建设风机5座。 | 12000 | 2022 | 2024 |
|  |  | 54 | 150WM风力发电项目 | 在呼玛镇周边耕地，装机150兆瓦，建设风机50个，每个风机装机3兆瓦。总投资12亿元。 | 120000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 55 | 30MW生物质发电 | 项目占地面积150亩，建设装机容量为1×30MW以生物质玉米秸秆、黄豆秸秆、林业废弃物为主要燃料的生物质热电联产项目。设计年发电量约2.4亿度。主要建设内容：锅炉燃烧系统、烟气处理、汽机发电、化学水处理、循环冷却水、空压站、灰渣处理系统、以及配套公用工程等。 | 26900 | 2021 | 2022 |
|  |  | 56 | 鑫宏水电站 | 装机容量3.4万kW，多年平均发电量9021万kW•h ，总库容5323万m3，坝顶部长度896米，最大坝高23.4米。包括拦河坝、泄洪闸、水电站厂房、 升压站等。 | 74278 | 2022 | 2025 |
|  |  | 57 | 湖通河水电站 | 把坝顶高程定为214.0米，装机高程定为165米，多年平均发电量为650万kW.h。 | 8000 | 2023 | 2025 |
| 3实施乡村振兴战略 3.实施乡村振兴战略 3.实施乡村振兴战略 3.实施乡村振兴战略 | 3.1农业结构调整 3.1农业结构调整 3.1农业结构调整 | 58 | 2021年北疆乡长山村 高标准农田建设项目 | 高标准农田规模2.5万亩，维修农田道路41公里，新建晾晒场10000平方米，新修涵洞60座，智慧农业系统1套。 | 3800 | 2021 | 2021 |
|  |  | 59 | 2022年三卡乡宽河村 高标准农田建设项目 | 高标准农田规模2万亩，维修农田道路40公里，新建晾晒场15000平方米，新修涵洞45座。 | 3000 | 2022 | 2022 |
|  |  | 60 | 2023年北疆乡铁山村 高标准农田建设项目 | 高标准农田规模1.5万亩，维修农田道路45公里，新建晾晒场12000平方米，新修涵洞40座。 | 2300 | 2023 | 2023 |
|  |  | 61 | 2024年鸥浦乡鸥浦村高标准农田建设项目 | 高标准农田规模1.0万亩，维修农田道路30公里，新建晾晒场5000平方米，新修涵洞30座， 沟道治理2公里。 | 1500 | 2024 | 2024 |
|  |  | 62 | 2025年金山乡高标准农田 建设项目 | 高标准农田规模2万亩，维修农田道路50公里，新建晾晒场12000平方米，新修涵洞20座，沟道治理3公里。 | 3000 | 2025 | 2025 |
|  |  | 63 | 金山乡标准化养牛场 建设项目 | 友谊村养牛舍4000㎡，管护房200㎡，深井一口，围栏800延长米，水泥硬化500㎡。 | 20000 | 2022 | 2024 |
|  |  | 64 | 韩家园林业局北药种植 及深加工项目 | 拟建一座北药加工厂以及北药种植基地开发种植基地5000亩。 | 15000 | 2023 | 2025 |
|  |  | 65 | 韩家园林业局湖通河管护区野生北五味基地建设项目 | 生产加工野生五味子600亩，实现达产增效。 | 1400 | 2022 | 2025 |
|  |  | 66 | 韩家园林业局森林黑猪 养殖加工项目 | 建设年出栏3万头森林猪养殖场，日屠宰100头森林猪屠宰场、肉品深加工厂。 | 25000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 67 | 韩家园林业局兴华森林资源管护区十里金色廊道项目 | 新建金莲花苗木培育基地50亩，种植金莲花面积5000亩。 | 1200 | 2021 | 2022 |
|  |  | 68 | 大豆油料基地建设项目 | 油料基地规模2.29万亩。新建建筑物40座，农田道路52.43公里，新建晾晒场46897万平方米。 | 2900 | 2021 | 2021 |
|  |  | 69 | 脱毒马铃薯生产基地 | 育苗恒温室及附属设备，钢构网棚及附属设施，种植配套农机具，薯窖，主培室，整合土地。 | 2700 | 2020 | 2021 |
|  |  | 70 | 呼玛县农业科技产业园区 土壤改良及硬化排水工程 | 改良园区现有耕地4322.51亩，硬化园区排水5.5公里。 | 2436 | 2023 | 2023 |
|  |  | 71 | 鸥浦乡怀柔村冷水鱼 养殖项目 | 购置鱼苗。 | 50 | 2021 | 2022 |
|  |  | 72 | 鸥浦乡怀柔村肉牛养殖项目 | 购置肉牛。 | 120 | 2021 | 2022 |
|  |  | 73 | 老山芹标准化人工栽培技术推广示范项目 | 苗圃标准化老山芹栽培。 | 100 | 2021 | 2022 |
|  |  | 74 | 鸥浦乡李花站村中草药 种殖项目 | 新建中草药种植基地300亩，中草药晾晒场2000平方米。 | 450 | 2021 | 2023 |
|  |  | 75 | 鸥浦乡村级农用机械维修 中心建设项目 | 老卡村、曙光村、李花站村、鸥浦村新建农用机械维修中心。 | 1000 | 2021 | 2025 |
|  | 3.2农业技术装备 | 76 | 迁飞性害虫雷达监测站建设项目 | 采购移动式车载雷达，配套建设观测用房、高空测报灯、气象观测站等。 | 500 | 2021 | 2021 |
|  |  | 77 | 全国农作物病虫疫情监测分中心田间监测点（8个） | 采购智能监测仪、田间可移动实时监测设备、数据传输、汇总、分析等软硬件设施设备等，简易交通工具、田间物联网。全县共建设8个。 | 350 | 2021 | 2021 |
|  | 3.3农村人居环境 3.3农村人居环境 | 78 | 2021农村人居环境整治 建设工程项目 | 购置垃圾箱120个、自卸垃圾车8台、装载机8台，钩机2台，清雪车1台、焚烧式垃圾设备3处；购置吸污车8台，建设污水处理厂2个；村容村貌新建栅栏36500延长米。更换铁艺大门845个。钢筋混凝土盖板式排水沟43000延长米，绿化树木34000株。村内巷道硬化5000延长米。路灯205盏。 | 4000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 79 | 2022农村人居环境整治 建设工程项目 | 购置垃圾箱272个、自卸垃圾车15台、装载机10台，钩机2台，清雪车2台、焚烧式垃圾设备3处；购置吸污车10台，建设污水处理厂2个；村容村貌新建栅栏26600延长米。钢筋混凝土盖板式排水沟15510延长米，绿化树木50000株。村内巷道硬化6000延长米。文化广场3300平方米，路灯195盏。 | 4000 | 2022 | 2023 |
|  |  | 80 | 2023农村人居环境整治 建设工程项目 | 购置垃圾箱240个、垃圾斗15个、自卸垃圾车12台、装载机6台，钩机3台，清雪车3台、焚烧式垃圾设备5处；购置吸污车6台，建设污水处理厂3个；村容村貌新建栅栏15000延长米、钢筋混凝土盖板式排水14100延长米、绿化树木5000株、村内巷道硬化40820延长米、路灯130盏。 | 4000 | 2023 | 2024 |
|  |  | 81 | 2024农村人居环境整治 建设工程项目 | 购置垃圾箱200个、垃圾斗85个、自卸垃圾车12台、装载机6台，钩机2台，清雪车2台、焚烧式垃圾设备8处；购置吸污车12台，建设污水处理厂9个；村容村貌新建栅栏26867延长米、钢筋混凝土盖板式排水沟4091延长米、绿化树木20000株、村内巷道硬化8000延长米、路灯170盏。广场2000平方米。 | 4000 | 2024 | 2025 |
|  |  | 82 | 2025农村人居环境整治 建设工程项目 | 购置垃圾箱100个、垃圾斗20个、自卸垃圾车8台、装载机4台，钩机1台，清雪车2台、焚烧式垃圾设备2处；购置吸污车4台，建设污水处理厂2个；村容村貌新建栅栏15000延长米、钢筋混凝土盖板式排水沟13140延长米、绿化树木15000株、村内巷道硬化5000延长米、路灯70盏。 | 4000 | 2025 | 2026 |
| 4实施文旅驱动战略 4实施文旅驱动战略 4实施文旅驱动战略 4实施文旅驱动战略 | 4.1发掘特色文化资源 | 83 | 韩家园林业局异国风情园及金家沟遗址旅游建设项目 | 新建娱乐场馆1000平方米；展览馆3000平方米，并完善相关基础设施建设，建设休闲综合服务区、运动养生区、旅游度假地区。 | 3900 | 2022 | 2025 |
|  |  | 84 | 阿木卡其河日军侵略大兴安岭罪证遗址爱国主义教育 基地建设项目 | 新建展览馆2000平方米，并完善相关基础设施建设，建设综合服务区、景区修缮等。 | 5000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 85 | 呼玛县鄂伦春非遗文化 演播中心项目 | 建设占地面积2500平方米的非遗文化演出、非遗文化传承培训、展览等一体演播中心。 | 1200 | 2023 | 2025 |
|  |  | 86 | 呼玛县白银纳乡白银纳村鄂伦春族非遗文化旅游产业园配套项目 | 非遗文化展厅、商服、旅游设施及配套。 | 3600 | 2021 | 2025 |
|  |  | 87 | 白银纳乡鄂伦原始部落基础设施建设项目 | 5公里道路及边沟硬化（3.5米宽），主供电线路及配套设备，园区基础设建设。 | 3400 | 2022 | 2024 |
|  |  | 88 | 白银纳鄂伦春多功能体验厅建设项目 | 建多功能体验厅。 | 7000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 89 | 韩家园林业局黄金古镇旅游景区配套设施建设项目 | 情缘山、金水湖、日军侵华遗址等旅游景区完善配套基础设施，购置相应设备等。 | 2500 | 2021 | 2022 |
|  | 4.2全域旅游格局 4.2全域旅游格局 | 90 | 呼玛县三卡乡特色村寨 建设项目 | 三卡乡江湾村全村房屋特色装饰、维修打造旅游景区。还原50、60年代农场生活场景。 | 4000 | 2022 | 2023 |
|  |  | 91 | 呼玛鹿鼎山景区三期 建设工程项目 | 木栈道改扩建，建设天罗地网、引凤归巢、征战鼎峰等观景平台，同时搭建鹿书亭及滑索亭，打造河心岛“桃花岛”及甬道码头。 | 1000 | 2021 | 2023 |
|  |  | 92 | 呼玛县金山滑雪场项目 | 建设高级雪道1条，初级雪道1条，少年娱乐雪道1条，建占服务中心一座；配套餐饮、休闲设施及装备。 | 6000 | 2023 | 2025 |
|  |  | 93 | 呼玛县白银纳鄂伦春民族特色村寨（白银纳驿站）项目 | 白银纳驿站位于G331公里桩号K3653与K3654之间，距离桩号K3654207米处。总用地面积约为 56576 m2，总建筑面积为 5176m2。 | 2700 | 2020 | 2023 |
|  |  | 94 | 韩家园林业局主题公园 建设项目 | 利用“最美小镇”名片，市场化运作，按照旅游主题休闲地的方向设计建设，规划用地1000亩，主题公园占地500亩，附属区占地500亩。 | 5000 | 2022 | 2025 |
|  |  | 95 | 呼玛县自驾游目的地（自在呼玛风情精品线路）综合 提升项目 | 八十里大湾、画山、迎门砬子、吴八老岛、鸥浦乡自驾游停车场、露营地及配套保障措施。 | 1000 | 2022 | 2024 |
|  |  | 96 | 八十里大湾风景旅游区（观景台）项目 | 本项目用地面积约 3875㎡，总建筑面积124.61㎡。建设旅游及配套设施。 | 1000 | 2020 | 2023 |
|  |  | 97 | 金山森林穿越健身步道项目 | 改建道路总长6.5公里，其中：砂石结构道路3.0公里，景观木栈道3.0公里，原石路0.5公里；以及道路周边配套休憩、休闲设施等。 | 400 | 2020 | 2022 |
|  |  | 98 | 韩家园自驾车旅游营地项目 | 集旅游咨询、餐饮、住宿、泊车、加油、维修和休闲等旅游需求于一体。 | 5000 | 2022 | 2025 |
|  | 4.3特色旅游项目 4.3特色旅游项目 | 99 | 白银纳鄂伦春民族文化旅游区项目 | 原始部落营地、服务中心、跑马场、狩猎场、露营区等基础设施 | 8900 | 2021 | 2025 |
|  |  | 100 | 白银纳鄂伦春特色餐饮宾馆体验区项目 | 建设漂流体验，主题公园，吃住一体鄂伦春特色宾馆、宾馆旁修建撮罗子玻璃屋、停车场、烧烤区等设施。 | 7000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 101 | 中俄界江休闲文化 产业园项目 | 建设水上休闲娱乐区、玉石一条街、健身骑行步道、垂钓乐园。 | 5000 | 2020 | 2022 |
|  |  | 102 | 河口景区 （鹿鼎山镇）项目 | 项目建设入口牌坊、停车场、仿古建筑、景观小品、观景平台等。 | 1000 | 2023 | 2025 |
|  |  | 103 | 河南村、西山口村民宿 建设项目 | 改造招牌门面、特色院落，改造卫生间、洗浴间、家庭式住宿宾馆、娱乐室和具有当地特色的厨房、餐厅等。 | 1000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 104 | 金水湖风景区改扩建项目 | 建设综合服务区；增设水上娱乐项目，购买游船，建设冷水鱼观赏垂钓品尝区；在景点周边新建特色民宿和餐饮。 | 3500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 105 | 采金体验区项目 | 购制采金船、水枪等相关配套设施，新建采金文化长廊150米，恢复采金原貌。 | 2500 | 2022 | 2025 |
|  |  | 106 | 鸥浦乡全域旅游基础设施 建设项目 | 新建正棋红色展馆、吴八老岛旅游、杜鹃花海观光长康及俄罗斯少数民俗文化。 | 1500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 107 | 野猪林庄园改扩建项目 | 新建游客接待中心200平方米；民宿用房15栋并完善相关配套设施；商务会展区200平方米；800平方米集购物及餐饮为一体的场所 | 2500 | 2021 | 2022 |
|  | 4.4配套设施建设 | 108 | 金山研学教育基地项目 | 建设野趣厨房，野外营地、徒步步道等拓展设施。建设相关娱乐、观光、购物、教育等配套设施。 | 800 | 2020 | 2022 |
|  |  | 109 | 画山界江旅游度假区项目 | 接待中心，主要设有餐饮，购物，住宿，休闲体验，娱乐，公共服务和其它特色服务等功能。 | 23800 | 2020 | 2023 |
|  |  | 110 | 呼玛尔自驾游基地项目 | 项目建设游客服务中心及配套服务设施。 | 1000 | 2023 | 2025 |
|  |  | 111 | 呼玛县旅游假日大酒店 | 建筑面积1.2万平方米，建成集住宿、餐饮、娱乐、健身及会议服务于一体的四星级国际大酒店，设计客房160间，日接待游客能力200—300人次。 | 12000 | 2023 | 2025 |
| 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 - 完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 5.完善城乡基础设施 | 5.1城乡基础设施建设 5.1城乡基础设施建设 5.1城乡基础设施建设 5.1城乡基础设施建设 | 112 | 三卡乡集中供热线路 改造项目 | 13栋楼区共7000延长米供热管道改造，含加设泵站等。 | 1000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 113 | 三卡乡净水厂、垃圾厂 建设项目 | 净水厂及配套设施、新建垃圾厂、分类垃圾回收。 | 1500 | 2022 | 2023 |
|  |  | 114 | 呼玛县三卡乡老旧楼区改造 | 11栋老旧楼房进行整体外部改造维修。 | 1000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 115 | 三卡乡污水处理设施 建设项目 | 楼区污水处理管道铺设及排污配套设施。 | 1200 | 2021 | 2022 |
|  |  | 116 | 有线电视通乡干线建设项目 | 呼玛-鸥浦乡、呼玛-三卡乡、呼玛-白银纳乡、呼玛-金山乡、呼玛-兴华乡、呼玛-北疆乡以及呼玛镇韩家园镇。 | 8000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 117 | 白银纳鄂伦春民族乡综合农机大院建设项目 | 综合农机大院18500平方米。 | 1500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 118 | 呼玛县供热管网及换热站升级改造工程项目 | 新建换热站 7 座，新建一级网 237 米，改造一级网 448 米。新建二级网 3434 米， 扩径二级网 223 米。 | 2100 | 2020 | 2021 |
|  |  | 119 | 老旧小区附属设施增加项目 | 对9个小区开展附属设施增加改造。 | 1000 | 2020 | 2021 |
|  |  | 120 | 财险小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化800㎡，供热管线612m，化粪池3座。 | 155 | 2020 | 2021 |
|  |  | 121 | 电业小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化1785.6㎡，供热管线204m， 化粪池2座。 | 102 | 2021 | 2023 |
|  |  | 122 | 二轻小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化600㎡，供热管线756m，化粪池2座。 | 165 | 2021 | 2023 |
|  |  | 123 | 房产小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化1913㎡，供热管线1306m，排水管线157.6m，化粪池5座。 | 335 | 2021 | 2023 |
|  |  | 124 | 工行小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化521.4㎡，供热管线550m，化粪池2座。 | 128 | 2021 | 2023 |
|  |  | 125 | 人民银行小区附属设施改造工程项目 | 小区道路硬化815㎡，供热管线1082m，化粪池3座。 | 236 | 2021 | 2023 |
|  |  | 126 | 石油小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化405.3㎡，供热管线328m，化粪池2座。 | 87 | 2021 | 2023 |
|  |  | 127 | 迎宾小区附属设施改造 工程项目 | 小区道路硬化1369.5㎡，供热管线316m，化粪池1座。 | 101 | 2021 | 2023 |
|  |  | 128 | 韩家园林业局老旧小区改造建设项目 | 项目开展墙体节能5600平方米、楼道内粉刷5600平方米，楼道内扶手560米、楼梯踏步和楼梯平台1300平方米，屋面彩钢瓦（含木屋更换）8000平方米，更换单元门20扇。 | 1700 | 2021 | 2022 |
|  |  | 129 | 呼玛县停车场充电桩 工程项目 | 新建公共停车场9000平方米：安装公共充电桩64套。 | 1600 | 2021 | 2021 |
|  |  | 130 | 老旧小区生活垃圾分类项目 | 建设27座白钢垃圾分类收集房，项目建设垃圾集中处理分拣中心，购置分类收集垃圾箱600个。 | 1100 | 2020 | 2021 |
|  |  | 131 | 呼玛镇荣边三村一场 美丽乡村建设项目 | 呼玛镇垃圾焚烧厂1处，白改黑板油路11万平方米，边沟两侧步道砖铺设，路灯200盏，养殖小区改造；农机大院硬化及绿化等。 | 4000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 132 | 呼玛镇一、二、三村村内 基础设施建设项目 | 村内道路40000平米，栅栏24000延长米。 | 1500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 133 | 呼玛镇排水防涝建设工程 项目 | 呼玛县排水防涝工程，项目建设雨水管网工程41057米长，检查井602座，八字式管道出水口4座， 泵站4座，调蓄设施4套。 | 3300 | 2021 | 2022 |
|  |  | 134 | 配送投递设施项目 （智能快件箱建设） | 呼玛县配送投递设施项目（智能快件箱建设），项目建设1托1 基础工程80套，1托1 柜机80套，主柜30套。 | 176 | 2021 | 2022 |
|  |  | 135 | 荣边三村“农村社区综合 服务中心”建设项目 | “农村社区综合服务中心”三层楼房1000㎡。 | 500 | 2021 | 2023 |
|  |  | 136 | 县客运服务中心建设项目 |  | 1860 | 2022 | 2024 |
|  |  | 137 | 呼玛镇餐厨垃圾处理项目 |  | 280 | 2023 | 2024 |
|  | 5.2交通基础设施 5.2交通基础设施 5.2交通基础设施 5.2交通基础设施 5.2交通基础设施 | 138 | 三卡乡主公路改造 | 穿乡主公路G311及黑山头村主路沥青铺设。 | 1300 | 2021 | 2022 |
|  |  | 139 | 呼玛县通用机场 | 占地约50公顷. | 28000 | 2021 | 2023 |
|  |  | 140 | 森林火警高危区林区防火 道路建设项目 | “十四五”期间计划修建13条林区防火道路，计185.24公里。 | 5600 | 2020 | 2024 |
|  |  | 141 | 白银纳乡呼玛县白银纳乡 农田路维修项目 | 农田路维修13000米；（更新村3000米；红光村3500米；白银纳村6500米）。 | 500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 142 | 金山乡金山村至画山道路 硬化项目 | 道路硬化15公里。 | 18000 | 2023 | 2024 |
|  |  | 143 | 国道丹东至阿勒泰路黑呼界至呼玛段项目 | 路基路面桥涵126公里。 | 252000 | 2021 | 2023 |
|  |  | 144 | 省道呼玛县嫩江公路老道店至北疆项目 | 86.6公里路基路面桥涵。 | 52000 | 2022 | 2024 |
|  |  | 145 | 省道新林至兴华公路 | 46.617公里路基路面桥涵。 | 38300 | 2023 | 2025 |
|  |  | 146 | 十八站至韩家园公路 | 41.98公里路基路面桥涵。 | 25200 | 2023 | 2025 |
|  |  | 147 | 白银纳至鸥浦乡公路 | 57.7公里路基路桥涵。 | 34600 | 2023 | 2025 |
|  |  | 148 | 循环连接线 | 1条25公里路基路面桥涵。 | 12500 | 2021 | 2023 |
|  |  | 149 | X198白银纳至三合村段公路 | 建设里程20.636公里。 | 9400 | 2021 | 2022 |
|  |  | 150 | Z001正棋至新街基段公路 | 建设里程72.96公里。 | 38200 | 2021 | 2022 |
|  |  | 151 | 农村公路项目 | 19条187.134公里路基路面桥涵。 | 19000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 152 | DB项目 | 10条104.714公里路基路面桥涵。 | 10500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 153 | XL项目 | 14条150公里路基路面桥涵。 | 15000 | 2021 | 2026 |
|  |  | 154 | BF项目 | 4条88.26公里路基路面桥涵。 | 20300 | 2021 | 2025 |
|  |  | 155 | 农村公路安保工程 | 20公里波形板档墙等。 | 200 | 2021 | 2025 |
|  |  | 156 | 铁路项目 | 341.3公里。 | 720000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 157 | 呼玛港项目 |  | 10000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 158 | 林业防火公路 | 13条185.24公里砂石公路建设。 | 4800 | 2021 | 2025 |
|  |  | 159 | 呼玛县通用机场 | 占地约50公顷。 | 28000 | 2021 | 2023 |
|  |  | 160 | 呼玛县市政道路设施 建设工程 | 卡脖路混凝土铺沥青，拥堵路段道路维修，清理垃圾，新安装路灯照明设施。 | 1100 | 2021 | 2021 |
|  |  | 161 | 韩家园林业局北欧大路 升级改造工程 | 对北欧大路铺设8公分沥青路面，总面积70500平方米。 | 1100 | 2021 | 2023 |
|  |  | 162 | 韩家园林业局防火道路建设 | 新建7条防火公路，总里程全长114千米。 | 3400 | 2021 | 2023 |
|  |  | 163 | 韩家园林业局桥涵改造工程 | 改造桥58座，涵洞1260个。 | 6000 | 2021 | 2023 |
|  |  | 164 | 韩家园林业局富林线公路 改造工程 | 对富林线公路进行提档升级成水泥路面计，59.2公里。 | 7500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 165 | 通林下结点公路 | 升级改造通林下经济节点道路1条，改造为四级公路。 | 2600 | 2021 | 2023 |
|  |  | 166 | 二道盘查至兴隆苍术培育 基地林业公路建设项目 | 升级改造通林下经济节点道路1条，里程19.5公里,改造为四级公路，水泥路面。 | 4500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 167 | 连兴线至倭勒根管护区养牛基地林业公路建设项目 | 升级改造通林下经济节点道路1条，里程11.1公里,改造为四级公路，水泥路面。 | 2600 | 2021 | 2022 |
|  |  | 168 | 三新线至新街基北药种植 基地林业公路建设项目 | 升级改造通林下经济节点道路1条，里程21.5公里,改造为四级公路，水泥路面。 | 4900 | 2021 | 2022 |
|  |  | 169 | 七连线至韩家园管护区林业公路建设项目 | 升级改造通林下经济节点道路1条，里程28公里,改造为四级公路，水泥路面。 | 6400 | 2021 | 2022 |
|  |  | 170 | 七连线至兴隆林场毛尖蘑 基地林业公路建设项目 | 升级改造通林下经济节点道路1条，里程5.3公里,改造为四级公路，水泥路面。 | 1200 | 2021 | 2022 |
|  |  | 171 | 湖通镇村至湖通河管护区 五味子基地林业公路建设 | 升级改造通林下经济节点道路1条，里程14.8公里,改造为四级公路，水泥路面。 | 3400 | 2021 | 2022 |
|  |  | 172 | 桥涵改造工程（呼玛县） | 15座，453.1延长米。 | 3624.8 | 2021 | 2025 |
|  |  | 173 | 古驿站道路 | 240公里路基路面桥涵。 | 57600 | 2021 | 2024 |
|  |  | 174 | 韩家园林业局新建防火道路建设项目 | 新建19条防火公路，总里程全长334.5千米。 | 10035 | 2021 | 2025 |
|  | 5.3新型基础设施建设 | 175 | 城区5G基站建设项目 | 按照单个基站覆盖0.5平方公里计算，以10平方公里城区计算，全覆盖需要建设20个基站。 | 3000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 176 | 数字呼玛暨新型智慧 城市项目 | 在原有呼玛县新型智慧城市平台基础上进行扩建，依托现有云数据中心资源为承载，进行三大应用系统建设。 | 1300 | 2021 | 2022 |
|  |  | 177 | 呼玛县智慧社区建设项目 | 统一建设社区信息化服务平台，与卫生健康、公安等部门相关疫情防控信息平台、公民身份信息认证平台、社区治理信息管理系统等功能衔接。 | 600 | 2023 | 2025 |
|  |  | 178 | 高清播出系统建设 | 具有7*24小时的播出监看技术人员以及海量片源作为备播节目。 | 500 | 2021 | 2025 |
|  | 5.4城乡应急防灾建设 | 179 | 大兴安岭地区东部战区 应急指挥中心建设项目 | 新建应急指挥中心四层综合楼建筑1栋、物资装备库房1栋、供各种车辆使用的车库1栋,总建筑面积5448.76平方米，指挥系统等配套设施。 | 5000 | 2021 | 2022 |
|  |  | 180 | 呼玛县安全风险监测预警 信息平台建设项目 | 在煤矿、非煤矿山、尾矿库、危险化学品等重点行业建设安全风险监测预警信息平台。 | 500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 181 | 呼玛县应急救援队伍能力 建设项目 | 采购基本防护装备、侦检类、警戒类、救生类、堵漏类、输转类、洗消类、灭火类等应急救援装备。 | 500 | 2021 | 2022 |
|  |  | 182 | 呼玛县城镇中心社区消防 设施改造和改扩建项目 | 对长虹社区、正棋社区、园西社区、家园社区消防设施和适老化改扩建，总面积7804平方米。 | 2100 | 2023 | 2025 |
|  |  | 183 | 呼玛县体育馆应急转换 改造项目 | 改造内容包括建筑内部装修工程、给排水工程、电气、通风空调、监控系统工程，配套完善室外雨水、污水处理工程。 | 577 | 2020 | 2021 |
|  |  | 184 | 通乡应急广播建设项目 | 呼玛-鸥浦乡、呼玛-三卡乡、呼玛-白银纳乡、呼玛-金山乡、呼玛-兴华乡、呼玛-北疆乡 | 4500 | 2021 | 2025 |
|  | 5.5水利基础设施建设 5.5水利基础设施建设 | 185 | 呼玛县涝区治理工程 | 北疆涝区治理：截流沟、排水沟17公里，农道桥4座，双孔农道涵9座，单孔农道涵15座。其他涝区治理：农道桥7座，双孔农道涵12座，单孔农道涵28座。 | 4800 | 2023 | 2025 |
|  |  | 186 | 白银纳河水系综合整治工程 | 2.5公里重点河段进行清淤筑堤及生态护砌石笼护坡等。 | 580 | 2024 | 2025 |
|  |  | 187 | 兴华乡太平屯沟水系 综合整治工程 | 对太平沟及兴华截流沟8.9公里的沟渠进行清淤，重点地段进行生态护砌、砌石护坡等。 | 870 | 2023 | 2025 |
|  |  | 188 | 嘎啦河治理工程 | 河流治理、清淤、护岸、堤防。 | 1400 | 2025 | 2025 |
|  |  | 189 | 呼玛县水土保持工程 | 重点区域水土流失综合治理项目33km2，侵蚀沟综合治理项目18条。 | 2400 | 2021 | 2025 |
|  |  | 190 | 引呼济嫩引水工程 | 取水点利用三间房水利枢纽形成库区的倭勒根河上，出水口在十二站林场的二根河，全长41公里，采用提水管道方式。 | 800000 | 2023 | 2025 |
|  |  | 191 | 白银纳乡河防洪堤坝 建设项目 | 修复洪水冲开的堤防400米，新建白银纳河防洪堤坝1870延长米。 | 2500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 192 | 白银纳乡呼玛河水堵口 修复工程 | 水堵口10个共1850延长米,清除河道淤滩共180万立方米,建水泥护堤2050延长米,修防冲坡2050延长米。 | 2500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 193 | 呼玛镇供水管网改造 工程项目 | 供水管网改造13公里，加压泵站一座。 | 1300 | 2021 | 2021 |
|  |  | 194 | 宽河桃源峰水电站 除险加固工程 | 隧洞进口防护，隧洞漏水衬砌处理措施；主坝部分护坡损毁修复，排水沟整修，副坝浆砌石漏水处理造孔及灌，副坝浆砌；溢洪道维修。 | 13800 | 2021 | 2025 |
| 6.提高民生福祉 6.提高民生福祉 6.提高民生福祉 6.提高民生福祉 6.提高民生福祉 | 6.1教育现代化建设 | 195 | 呼玛县中小学综合实践楼 建设项目 | 5000平方米综合实践楼。 | 2600 | 2021 | 2022 |
|  |  | 196 | 呼玛县中小学体育馆 建设项目 | 4000平方米体育馆。 | 1200 | 2025 | 2025 |
|  |  | 197 | 韩家园镇中心幼儿园 建设项目 | 2500平方米园舍。 | 1000 | 2021 | 2025 |
|  | 6.2卫生健康事业建设 6.2卫生健康事业建设 | 198 | 呼玛县人民医院医疗诊治能力提升即传染病区 改扩建项目 | 总建筑面积5434.7㎡，购置核磁共振设备、生化仪、血细胞分析仪、办公设备等。 | 5185 | 2020 | 2022 |
|  |  | 199 | 呼玛县中医院新建项目 | 占地面积4526.74㎡，总建筑面积4000㎡，主要用于建设一栋四层中医院门诊住院综合楼及其配套公用辅助工程。 | 4215 | 2020 | 2022 |
|  |  | 200 | 呼玛县长虹社区卫生服务 中心建设项目 | 新建业务用房2014平方米。 | 1050 | 2020 | 2024 |
|  |  | 201 | 呼玛县人民医院韩家园分院传染病区改扩建项目 | 利用原有医院1栋平房进行拆除改扩建。二层楼房砖混结构，设置8个隔离病房（15-20平方米）。 配备相应医疗设备。 | 1000 | 2020 | 2021 |
|  |  | 202 | 5所乡镇卫生院和县医院 韩家园分院污水处理项目 | 呼玛镇、三卡、韩家园镇、白银纳、兴隆卫生院和县医院韩家园分院。医院污水处理设备的购置及安装。 | 180 | 2020 | 2022 |
|  |  | 203 | 医院能力提升项目 | 新建300平方米的供应室业务用房。新建500平方米危重孕产妇和新生儿救治中心业务用房。改扩建20平方米透析科传染病透析间业务用房。 | 500 | 2022 | 2025 |
|  |  | 204 | 呼玛县机场卫生室建设项目 | 新建业务用房300平方米。 | 105 | 2022 | 2025 |
|  |  | 205 | 三卡乡卫生院建设项目 | 新建三卡乡卫生院业务用房1650平方米。 | 825 | 2021 | 2025 |
|  |  | 206 | 呼玛县集中收治病区项目 |  | 1990 | 2022 | 2023 |
|  |  | 207 | 呼玛县疾病预防控制中心 扩建项目 |  | 927 | 2012 | 2021 |
|  |  | 208 | 呼玛县医疗物资储备库建设项目 | 建筑面积2000㎡，其中:应急物资库房800㎡、常用物资库800㎡、冷藏库房80㎡、车库120㎡、办公用房200㎡及附属设施。 | 1000 | 2022 | 2023 |
|  | 6.3社会保障建设 6.4社会公共服务 | 209 | 呼玛县特困人员供养服务 中心建设项目 | 建筑面积3924平方米，设置95张集中供养床位，建设供养对象用房和管理服务用房。 | 1800 | 2021 | 2022 |
|  |  | 210 | 呼玛县农村社区服务中心 建设项目 | 新建6处农村社区服务中心，建筑面积2800平方米，配建养老服务设施。 | 1300 | 2022 | 2024 |
|  |  | 211 | 呼玛县老年养护院项目 | 规划用地面积12021平方米，总建筑面积9251平方米，设置193张床位，建设2座养护楼、1座公共服务中心及配套基础设施、康养设备。 | 4300 | 2023 | 2023 |
|  |  | 212 | 白银纳乡农村幸福大院 建设项目 | 建筑面积2000平方米，50户失能半失能老年养护院，配套建设水电路基础设施及康复娱乐设施。 | 700 | 2021 | 2025 |
|  |  | 213 | 韩家园林业局养老机构 建设项目 | 新建养老用房3500平方米，购买仪器设备。 | 1800 | 2021 | 202 |
|  |  | 214 | 呼玛县城乡医养结合养老 建设项目 | 每所600㎡，其中每所设6个房间。房间内设卧室、厨房、卫生间等；设医务室1个240㎡。 | 4000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 215 | 呼玛县残疾人托养设施 建设项目 |  | 927.53 | 2022 | 2025 |
|  |  | 216 | 呼玛县残疾人综合服务设施建设项目 |  | 234.54 | 2022 | 2025 |
|  | 6.5文化体育建设 6.5文化体育建设 | 217 | 县级公共体育场标准田径 跑道和足球场项目 | 项目总用地面积 20204.59 ㎡，主要建设内容包括 400米8道塑胶跑道运动场17280 ㎡，看台建筑面积790㎡，罩棚100㎡，硬化面积6000㎡、绿化3030㎡。 | 1000 | 2020 | 2021 |
|  |  | 218 | 呼玛县文化馆建设项目 | 用地面积3900平方米，建筑面积2700平方米。 | 1200 | 2020 | 2022 |
|  |  | 219 | 呼玛县图书馆建设项目 | 用地面积4900平方米，建筑面积3800平方米，四层框架结构。 | 1700 | 2020 | 2022 |
|  |  | 220 | 全民健身步道骑行道改建 项目项目 | 建全民健身步道骑行道8公里，路面为彩色沥青混凝土。 | 1000 | 2020 | 2022 |
|  |  | 221 | 呼玛县城欣湖景观改造工程 | 改造步道砖10496.2㎡，路缘石3391.41m；绿化42689.15㎡；安装路灯300盏，广场高杆灯2盏。 | 1600 | 2020 | 2021 |
|  |  | 222 | 韩家园林业局职工文体活动中心建设项目 | 拟新建文体活动中心总占地面积17560.5平方米，总建筑面积为2963.53平方米。 | 2200 | 2021 | 2023 |
|  |  | 223 | 呼玛县科学馆博物馆项目 | 建筑面积2000平方米的科学博物馆。 | 2500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 224 | 呼玛县国际书画交流中心 建设项目 | 在呼玛县三卡乡80里江湾和金山林场任选一处，拟建一座为采风、写生、创作、展览提供自然素材的国际书画艺术交流中心。 | 1500 | 2021 | 2025 |
|  |  | 225 | 新时代文明实践中心乡镇所建设项目 | 每个乡镇建设一处200平方米的乡镇新时代文明实践中心乡镇所。 | 1600 | 2021 | 2025 |
|  |  | 226 | 呼玛县鄂伦春民族大型歌舞团建设项目 | 以保护、传承为主题，培植打造鄂伦春民族歌舞团队。 | 1700 | 2021 | 2025 |
|  |  | 227 | 县公共文化综合服务及 文体活动中心建设项目 | 用地面积 16796.51 平方米，总建筑面积 11000 ㎡，主体地上五层，局部二层，地下一层。 | 7100 | 2022 | 2025 |
|  |  | 228 | 鸥浦乡李花站文化室 建设项目 | 新建100平方米文化室。 | 60 | 2021 | 2021 |
|  |  | 229 | 鸥浦乡李花站民族歌舞团 建设项目 | 购置服装、乐器、音响设备等。 | 50 | 2022 | 2022 |
|  |  | 230 | 鸥浦乡李花站民族特色广场建设项目 | 新建800平方米广场。 | 80 | 2021 | 2021 |
|  |  | 231 | 县室外全民健身广场 |  | 65 | 2022 | 2022 |
| 7.加强和创新社会治理 7.加强和创新社会治理 | 7.1加强法治建设 | 232 | 呼玛县韩家园镇人民法庭 建设项目 | 韩家园人民法院建设720平方米法庭. | 252 | 2021 | 2022 |
|  |  | 233 | 呼玛县白银纳乡人民法庭 装修项目 | 白银纳人民法庭装修。 | 151 | 2021 | 2022 |
|  |  | 234 | 智能执法办案中心 建设项目 | 建设包含办公区、受立案区、涉案物品管理区、休息区、综合区、执法记录采集区6个区域。 | 250 | 2021 | 2021 |
|  | 7.2平安呼玛建设 | 235 | 反恐处突警体训练馆 建设项目 | 建设包含训练大厅、配套反恐处突及警务训练设备等。 | 900 | 2020 | 2021 |
|  |  | 236 | 呼玛县边防基础设施 建设项目 | 呼玛县边防基础设施建设，包括执勤路、阻拦装置、瞭望塔、执勤房等。 | 13700 | 2020 | 2025 |
|  | 7.3推动居民融合 | 237 | 新建纪念雕塑 |  | 150 | 2021 | 2023 |
|  |  | 238 | 新建光荣院 |  | 1000 | 2021 | 2025 |
|  |  | 239 | 烈士陵园扩建 |  | 150 | 2021 | 2023 |